本周工作汇报：服饰细粒度视觉模块（3.1.3 属性识别）

汇报周期：第八周｜目标：属性识别准确率 ≥88%，单次提取 ≤20 ms

# 一、本周目标与数据协议

本周进入 3.1.3「细粒度属性提取」，目标是输入商品图像和目标区域 mask，输出属性标签及置信度，并同时满足准确率 ≥88% 与单次提取 ≤20 ms。按照导师提出的分层采样要求，我先合并 FashionAI Round1 A/B 人工答案，去重后按（属性头，strict y 类别）做确定性 80/10/10 划分；所有同图记录绑定到同一分组，验证和测试不参与训练。

| 数据规模 | 25,122 条原始记录 → 19,916 条去重记录 | 划分结果 | 15,930 / 1,993 / 1,993 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分层键 | 属性头 + strict y 类别，seed=42 | 防泄漏 | 按稳定图像 ID 分组，三组重叠均为 0 |

# 二、固定验证集上的受控实验

在相同的 15,930/1,993 训练与验证清单、seed 和八个属性头上逐项消融。输入方式、backbone、学习率调度和训练周期均一次只改一个因素；模型选择只看 validation strict accuracy。

| 方案 | 核心变更 | epoch | 严格 | 可接受 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MobileNet 基线 | crop + 固定学习率 | 8 | 0.6086 | 0.6141 | 起点 |
| 全图输入 | 仅改 full-frame | 5 | 0.6106 | 0.6182 | 微增 |
| 低 backbone LR | backbone 3e-5 | 10 | 0.5610 | 0.5680 | 拒绝 |
| MobileNet cosine | 加入余弦退火 | 9 | 0.6101 | 0.6157 | 持平 |
| ResNet-18 | 仅增大 backbone | 6 | 0.6884 | 0.6974 | +0.0798 |
| ResNet-18 cosine | 保留 backbone，改调度 | 9 | 0.7105 | 0.7220 | +0.0221 |
| ResNet-50 cosine | 仅改为 ResNet-50 | 10 | 0.7802 | 0.7873 | +0.0697 |
| ResNet-50 15ep | 延长余弦训练周期 | 13 | 0.7852 | 0.7943 | 选中 |

# 三、完成的工程与集成验证

实现 8 个动态属性头、54 个语义值、y/m/n 歧义解析、checkpoint 加载及结构化置信度输出。

跑通 standalone image+mask 推理和 3.1.1 → 3.1.2 → 3.1.3 完整管线，四个领口相关标签完全一致。

补充官方 FashionAI mAP/BasicPrecision 统计、全量数据发现与内容哈希去重，以及可选的属性空间/通道注意力。

本地完整测试达到 201 passed；旧 checkpoint 默认保持 global pooling，兼容现有推理链路。

# 四、选中模型与验收结果

选中 ResNet-50 + cosine 15ep 的 epoch 13。其 validation strict 为 0.7852，单次冻结测试得到 strict 0.7807、acceptable 0.7898；相较最初 MobileNet 测试结果 0.6071，严格准确率绝对提升 0.1736。RTX 5090 上 10 次预热、30 次测量后，3.1.3 wall-time p95 为 12.600 ms。

| 指标 | 实测 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻结测试 strict accuracy | 78.07% | ≥88% | 未通过 |
| 冻结测试 acceptable accuracy | 78.98% | 参考项 | 已记录 |
| 3.1.3 p95 / 最大值 | 12.600 / 13.245 ms | ≤20 ms | 通过 |
| 三阶段集成 | 3 个状态均为 ok | 标签一致 | 通过 |
| 完整管线耗时 | 478.673 ms | 不属于 3.1.3 门槛 | 单独报告 |

# 五、分属性结果与 88% 差距诊断

| 属性头 | 记录数 | 严格准确率 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| coat_length_labels | 286 | 0.7832 | 接近整体 |
| collar_design_labels | 210 | 0.7952 | 较稳定 |
| lapel_design_labels | 177 | 0.8023 | 当前最高 |
| neck_design_labels | 141 | 0.7447 | 主要瓶颈 |
| neckline_design_labels | 416 | 0.7861 | 样本最多 |
| pant_length_labels | 193 | 0.7617 | 仍需提升 |
| skirt_length_labels | 232 | 0.7500 | 主要瓶颈 |
| sleeve_length_labels | 338 | 0.7988 | 较稳定 |

所有属性头均低于 88%，其中 neck、skirt 和 pant 最弱；选中轮次 train strict 为 0.9964、validation 为 0.7852，差距 0.2112。PRD 记录的 FashionAI 约 8.2 万张，本轮仅 19,916 条。AutoDL 检查为 sources=[]，只有 round1_fashionAI_attributes_test_a.zip，train1/train2 缺失。

因此，本周不把 78.07% 写成已完成目标：软件链路与 20 ms 门槛已通过，但 88% 质量门槛仍开放；已查看的 Round1 test 固定为历史证据，不再用于调参。

# 六、下周计划

确认 AutoDL 数据盘空间，下载并解压 FashionAI attributes train1/train2。

按 SHA-256 去重并生成分层 80/10/10 清单，核对零重叠后封存新 test。

先做 ResNet-50 cosine 15ep 的 data-only 对照；若仍低于 88%，再运行属性注意力版本。

只在 validation 上选模并复测 ≤20 ms；模型冻结后，对新 test 仅做一次最终评估。